**Российская Федерация**

Департамент по труду и социальной

защите населения Костромской области

Отдел социального обслуживания

(каб №30)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ул. Свердлова, д.129, г. Кострома, 156029

**Областное государственное бюджетное**

## учреждение

# «Сусанинский психоневрологический

**интернат» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

157090, Костромская обл., Сусанинский р-н, ул. Свердлова, д.129, г. Кострома, 156029

с. Владимирово

Тел. 8-(49434)- 9-55-52

E-mail: vladimirovo-pni @mail.ru

ОКПО 41618924, ОРГН 1034417360251

ИНН / КПП 4428002056 / 442801001

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

**Отчет**

о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы ОГБУ «Сусанинский ПНИ» по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Выполнение | Ответственный |
|  | Приобретение и установка станции обезжелезивания для улучшения качества питьевой воды | январь-февраль 2016г. | Инженер Обатуров С.В. |
|  | Оборудование приточно-вытяжной вентиляции в мужском корпусе, пищеблоке, прачечной. | январь-март 2016г. | Инженер Обатуров С.В. |
|  | Разработка проектно-сметной документации на установку приточно-вытяжной вентиляции в бане | декабрь 2016г. | Инженер Обатуров С.В. |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию жилых корпусов отд. Сумароково | декабрь 2016г. | Зам. директора Кокоринова Т.В.  Инженер Обатуров С.В. |
|  | Косметический ремонт продовольственного склада с. Владимирово | март 2016г. | Строитель  Пономарев Ю.Е. |
|  | Косметический ремонт жилых комнат отделения реабилитации, отделения милосердия №2 | ноябрь-декабрь 2016г. | Строитель  Пономарев Ю.Е. |
|  | Размещение предупреждающих знаков | апрель-май 2016г. | Зав. соц. ребилитационным отделением Ваганова Т.В. |
|  | Приобретение санитарного автомобиля УАЗ для перевозки социальных клиентов на обследование и лечение | июль 2016г. | Зав. гаражом  Седых Р.И. |
|  | - Разработка и утверждение 14 дневного меню  - Полное выполнение натуральных норм | май 2016г.  в течение всего года | Диетсестра Смирнова Т.В. |
|  | Обучение специалистов осуществляющих предоставление социальных услуг клиентам | в течение года по утвержденному плану | Зам. директора по медицинской части Кузьмичева Г.Л. |
|  | Проведение разъяснительной работы с клиентами о порядке оплаты социальных услуг | март-май 2016г. | Зав. соц. ребилитационным отделением Ваганова Т.В. |
|  | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | в течение года по графику  освидетельствовано в бюро МСЭ – 41 чел. | Зам. директора по медицинской части Кузьмичева Г.Л. |
|  | Организация прохождения диспансеризации социальными клиентами | февраль-март 2016г. | Зам. директора по медицинской части Кузьмичева Г.Л. |
|  | Содействие в обеспечении социальных клиентов лекарственными средствами | в течение года | Зам. директора по медицинской части Кузьмичева Г.Л.  Зав. аптекой Смирнова С.Л. |
|  | Обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации | обеспечено согласно ИПР 56 чел. | Зам. директора по медицинской части Кузьмичева Г.Л. |
|  | Повышение квалификации медицинского персонала в соответствии с графиком обучения | 15 чел. | Зам. директора по медицинской части Кузьмичева Г.Л. |

Директор ОГБУ «Сусанинский ПНИ» Цвирко И.Л.

Исполнитель: Кузьмичева Г.Л.

тел.: 84943495561